Учебный проект

# Subterra

Система обследования и трёхмерного картографирования
подземных и труднодоступных пространств

Концепция проекта и техническое задание

Версия документа 0.3

29 октября 2026 года

Программный прототип с анализом помещений

Казахстан
Проект для колледжа с перспективой промышленного применения

Текущий этап — приложение для симуляции LiDAR и анализа 3D-сканов: поверхности, редактируемые комнаты, цветные группы предметов, совмещение проходов и сохранение проектов.

# О проекте

Subterra — проектируемый программно-аппаратный комплекс для исследования и визуального анализа подземных и труднодоступных пространств. Основой решения является построение цифровой пространственной модели по данным лазерного сканирования (LiDAR). На последующих этапах предусматривается использование методов искусственного интеллекта для распознавания и классификации наблюдаемых объектов.

SubTerra реализован на C# и .NET 9 с WPF. Доступны симуляция LiDAR, импорт PLY/ASC/XYZ/TXT, очистка и совмещение сканов, поверхности, редактируемые комнаты и цветные группы предметов. Для 3DeVOK MQ пока используется перенос файлов после обработки в Studio; прямого адаптера и нейросетевого классификатора нет.

Документ описывает реализованный программный прототип и следующие этапы. Целевой 3D-сканер — 3DeVOK MQ. Ревизию устройства, прошивку, версию Studio и доступный SDK нужно зафиксировать по фактическому комплекту; параметры симулятора не являются характеристиками сканера.

# Содержание

1 Общие сведения о проекте

2 Концепция и пользователи

3 Границы проекта и этапы развития

4 Сценарии использования

5 Функциональные требования

6 Качество и условия работы

7 Архитектура и данные

8 Этапы разработки

9 Проверка готовности

10 Риски и ограничения

11 Возможности развития

12 Команда и документация

Приложение А Обмен данными

Приложение Б Термины и полезные материалы

## История изменений

| Версия | Дата | Содержание изменения | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 23.10.2026 | Первичное описание концепции, границ MVP и технических требований. | Первая редакция |
| 0.2 | 23.10.2026 | Упрощены оформление и формулировки, удалены нормативные ссылки. Уточнены приоритеты надёжности и проверки демонстрационных объектов. | Редакция от 23.10.2026 |
| 0.3 | 29.10.2026 | Документ приведён к .NET 9 и фактическому коду; уточнены MQ, форматы .subterra, ручные комнаты, предметы, совмещение и несколько помещений. | Текущая редакция |

# 1 Общие сведения о проекте

| Показатель | Описание |
| --- | --- |
| Полное наименование | Subterra — система обследования и картографирования подземных и труднодоступных пространств. |
| Тип разработки | Программно-аппаратный комплекс; начальная стадия — автономный программный прототип. |
| Область применения | Исследование макетов, пещер, тоннелей, шахтных выработок, подвалов и технических помещений; для промышленного применения нужны отдельные испытания. |
| Цель MVP | Проверить цепочку: симуляция или импорт скана → обработка → 3D-просмотр и анализ → сохранение и повторное открытие проекта. |
| Основной язык / платформа | C#, .NET 9, Windows, WPF. TargetFramework: net9.0-windows. global.json выбирает SDK 9.0.100 с rollForward=latestFeature; локальная проверка выполнена SDK 9.0.320. |
| Входные данные MVP | Синтетические измерения симулятора и реальные файлы PLY, ASC, XYZ, TXT; для 3DeVOK MQ — экспорт после обработки и совмещения в 3DeVOK Studio. |
| Выходные данные | 3D-просмотр, измерения, пользовательские метки, анализ поверхностей и план комнаты; проекты .subterra и экспорт PLY. |
| ИИ-модуль | Геометрические поверхности и группы предметов реализованы без нейросети. Группы имеют цвета, рамки, названия от оператора и историю правок. Смысловой классификатор и ONNX Runtime пока не подключены. |
| Команда проекта | Участники и руководитель проекта определяются в колледже. |
| Источник финансирования | Используются учебные ресурсы. Целевой сканер — 3DeVOK MQ; наличие комплекта, ревизия и расходы на аппаратную интеграцию уточняются отдельно. |

# 2 Концепция и пользователи

## Решаемая задача

В пещерах, шахтах, тоннелях и технических помещениях обзор часто ограничен, а готового плана может не быть. Subterra использует лазерные измерения, чтобы строить пространственную модель и сохранять её для последующего анализа.

## Предлагаемое решение

Оператор импортирует либо моделирует скан, совмещает проходы, очищает точки и подтверждает поверхности. Для каждой выпуклой комнаты выбираются её поверхности и при необходимости внутренняя точка; доступны правки вершин, проёмов и названий этажей. Предметы выделяются по геометрии разными цветами; их названия проверяет оператор.

## Предполагаемые пользователи

Оператор: управляет сканированием, просматривает карту и сохраняет результаты.

Инженер или техник: анализирует геометрию и экспортирует данные.

Преподаватель или исследователь: демонстрирует LiDAR и обработку сканов.

## Польза проекта

Снижение доли ручного измерения и ведения заметок при обследовании небольших пространств.

Возможность пересмотра зафиксированной 3D-сцены после окончания сканирования.

В перспективе — ускорение поиска и классификации объектов на записях и сканах; эффект требует отдельной проверки.

# 3 Границы проекта и этапы развития

| Уровень | Состав | Граница готовности |
| --- | --- | --- |
| Текущий программный прототип | Симуляция LiDAR; три виртуальные сцены; импорт PLY/ASC/XYZ/TXT; несколько сканов, очистка и история; поверхности и план комнаты; сохранение и восстановление. | Основные функции работают локально. Датчик, сеть и обученная модель для симуляции и анализа файлов не требуются. |
| Следующий этап — модель помещения | Исправлены переходы вкладок; реализованы ручные контуры и проёмы, группы предметов, жёсткое совмещение с уточнением и несколько комнат. Дальше — реальные данные, невыпуклые контуры и семантическая модель здания. | Последовательность и критерии перехода ведутся в docs/implementation-plan.md. |
| Последующая аппаратная интеграция | 3DeVOK MQ: проверка фактического SDK и версии оборудования, адаптер, диагностика и калибровка. Изображения и ONNX добавляются после выбора модели и тестовых данных. | Прямое подключение требует доступного SDK, физического оборудования и проверки результатов; имя модели не подтверждает совместимость драйвера. |
| Будущее развитие | Мобильная платформа, SLAM, автоматическое планирование маршрута, 3D-реконструкция сложных объектов, облачные отчёты. | Не относится к обязательной сдаче MVP. |

## Что остаётся за рамками первого прототипа

Прямое управление MQ, робот, SLAM и нейросетевая классификация не реализованы. Реализованные группы предметов геометрические. Контуры комнат выпуклые, этажи именует оператор, общая граница не подтверждает проходимость. Требуются реальные контрольные измерения и длительный GPU-прогон.

# 4 Сценарии использования

| ID | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Оператор выбирает сценарий «Тоннель» и запускает сканирование. | Точки появляются по мере выполнения виртуальных измерений; счётчики обновляются. |
| UC-02 | Оператор останавливает и возобновляет процесс. | Пауза не стирает карту; продолжение добавляет новые данные. |
| UC-03 | Оператор перемещает виртуальный сканер в пределах сцены. | Новые измерения выполняются из обновлённой позиции; визуализация соответствует позе. |
| UC-04 | Оператор сохраняет сеанс, закрывает приложение и открывает файл. | Сцена, параметры сканирования и данные восстанавливаются. |
| UC-05 | Оператор просматривает заранее размещённый объект. | Метка содержит тип «демонстрационная», а не «распознано ИИ». |
| UC-06 | Будущее: в кадре камеры находится человек или предмет. | ИИ создаёт детекцию и классификацию; для координатной привязки требуется калибровка. |

# 5 Функциональные требования

Приоритеты: P0 — обязательно для первого рабочего прототипа; P1 — желательно после стабилизации; P2 — дальнейшее развитие. Для каждого требования предусмотрена проверка результата.

## Требования к первому прототипу

| Код | Приор. | Требование / признак выполнения |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | P0 | Приложение запускается локально на Windows, показывает окно оператора и стандартный виртуальный сценарий. |
| FR-02 | P0 | Генератор создаёт измерения на основе трассировки лучей (ray casting) с пересечением геометрии сцены, а не только заранее готовым массивом точек. |
| FR-03 | P0 | Оператор может запускать, приостанавливать, продолжать, завершать сканирование и очищать карту. |
| FR-04 | P0 | 3D-вид поддерживает вращение, масштабирование, перемещение камеры и отображение положения виртуального сканера. |
| FR-05 | P0 | Доступны настройки дальности, числа лучей, периода обновления и скорости перемещения (в пределах технически допустимых диапазонов). |
| FR-06 | P0 | Отображаются число точек, длительность сканирования, выбранный режим и состояние приложения. |
| FR-07 | P0 | Результат сохраняется в локальный файл и открывается повторно без потери основных координат точек. |
| FR-08 | P0 | Поддерживается экспорт PLY: для симуляции — точки ASCII, для импортированного проекта — binary little endian с RGB и треугольниками видимых очищенных объектов. CSV-экспорт не реализован. |
| FR-09 | P0 | Симулятор реализован как заменяемый источник IScanSource, не связанный непосредственно с UI. |
| FR-10 | P0 | Доступен журнал событий, включая старт, паузу, сохранение, ошибки и демонстрационные находки. |
| FR-11 | P1 | Оператор может включать/отключать демонстрационные маркеры объектов, отличимые от будущих результатов ИИ. |
| FR-12 | P0 | При некорректном файле или параметре приложение сообщает об ошибке, не завершая работу аварийно. |

## Требования для последующих этапов

| Код | Этап | Требование |
| --- | --- | --- |
| FR-20 | Оборудование | Подключение 3DeVOK MQ после проверки доступного SDK, аппаратной ревизии, прошивки и прав на использование интерфейса производителя. |
| FR-21 | Оборудование | Фиксация частоты измерений, задержек и потерь; журналирование ошибок подключения. |
| FR-22 | Нейросеть | Получение видеокадров и запуск локальной модели распознавания в поддерживаемом формате, например ONNX. |
| FR-23 | Нейросеть | Классификация детекций по категориям: человек, оборудование, препятствие, иной объект / неизвестно. |
| FR-24 | Нейросеть | Фильтрация и сортировка результатов по классу, времени, уверенности и статусу проверки оператором. |
| FR-25 | Нейросеть | Результаты ИИ отображаются отдельно с классом и оценкой уверенности модели; важные находки подтверждает оператор. |

# 6 Качество и условия работы

| Код | Направление | Предварительное требование / метод проверки |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Совместимость | Windows 10/11 x64; .NET 9 SDK, WPF и DirectX 11. TargetFramework проекта — net9.0-windows. |
| NFR-02 | Автономность | Основные функции MVP доступны офлайн; обязательная регистрация и платные API отсутствуют. |
| NFR-03 | Отзывчивость | Длительные операции выполняются асинхронно; управление остаётся доступным во время генерации сканов. |
| NFR-04 | Визуализация | Целевая плавность интерфейса: ориентир 10 обновлений отображения/с при тестовом облаке порядка 50 тыс. точек; уточнить по результатам замеров. |
| NFR-05 | Объём данных | Хранить полные измерения отдельно от прореженной визуализации; не выводить все входные точки на экран одновременно при высокой нагрузке. |
| NFR-06 | Точность | Координаты указываются в метрах, с явной системой осей; погрешность симулятора определяется заданной моделью шума. |
| NFR-07 | Надёжность | Ошибки файлов, отсутствующие права записи и некорректные параметры обрабатываются с понятным сообщением. |
| NFR-08 | Модульность | Источник сканирования и визуализатор разнесены по модулям; подключение датчика не должно требовать изменения механики UI. |
| NFR-09 | Проверяемость | Чистые модули генерации лучей, преобразований координат, экспорта покрываются автоматическими тестами. |
| NFR-10 | Приватность | MVP хранит данные локально; в версии с камерой предусмотреть согласие на съёмку и минимизацию хранения персональных данных. |

Целевое устройство — 3D-сканер 3DeVOK MQ. Аппаратная ревизия, прошивка, версия 3DeVOK Studio и SDK пока не зафиксированы в проекте. Дальность 1–100 м, плотность 32–2048 лучей и период 25–1000 мс относятся к симулятору; переносить их на паспорт MQ нельзя.

# 7 Архитектура и данные

## Технологии

| Компонент | Реализация и состояние | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Платформа | .NET 9 / C#; net9.0-windows | SDK определяется global.json; Visual Studio с поддержкой .NET 9 и нагрузкой разработки WPF. GitHub Actions устанавливает SDK 9.0.x. |
| Интерфейс | WPF + XAML, MVVM | Управление, параметры, журнал, панели. |
| Отрисовка | HelixToolkit.Wpf.SharpDX 3.1.2 / DirectX 11 | Облака точек, сетки, камеры, слои поверхностей и границы комнаты; требуется Windows и графическая поддержка DirectX 11. |
| Симулятор | Собственный ray casting-модуль на C# | Генерация сканов искусственной геометрии. |
| Хранение | .subterra ZIP с JSON и бинарными данными; экспорт PLY | Схемы .subterra: 1–3 — симуляция; 4 — скан; 5 — проект; 6 — анализ; 7 — автоматическая комната; 8 — ручные правки; 9 — предметы; 10 — коллекция комнат. Прежние схемы читаются; исходники отделены от прореженного просмотра. |
| ИИ в будущем | ONNX Runtime после выбора модели и данных | PlaneStructureAnalyzer ищет плоскости, PointObjectAnalyzer — пространственные группы по выборке до 30000 точек. Для нейросети нужны классы, размеченные данные и зафиксированная версия модели. |
| Аппаратная интеграция | 3DeVOK MQ / 3DeVOK Studio; SDK не подключён | Пока поддержан перенос файлов. Версию Studio, прошивку и SDK фиксируют по используемому комплекту перед прямой интеграцией. |

## Поток данных

Симуляция: IScanSource/IScanFrameSource → ScanFrame → MapAccumulator → SceneGeometry/SessionStorage. Импорт: ScanImporter → ScanProject → ScanProjectEvaluator/ImportedGeometry. Анализ: PlaneStructureAnalyzer, PointObjectAnalyzer и RoomPlanner; совмещение — ScanAlignment. Результаты и происхождение хранятся в StructureAnalysisDocument; DetectionRecord не реализован.

## Основные сущности

| Сущность | Обязательные поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ScanPoint | X, Y, Z и Intensity (Single); время хранится у ScanFrame. | Результат одного пространственного измерения. |
| SensorPose | Position (Vector3), Orientation (Quaternion). | Положение и ориентация источника. |
| ScanFrame | Timestamp, Pose, Progress, Points[]. Реальные импортированные проекты не представляются кадрами симуляции. | Пакет результатов одного шага сканирования. |
| ScanSession | ScenarioId, SceneVersion, Settings, Frames, Adjustments, Annotations; для импорта — ImportedScan и/или Project. | Воспроизводимое сохранённое обследование. |
| DetectionRecord | ID, class, confidence, image/frame ref, status | Планируемая сущность. Сейчас результаты геометрического анализа представлены StructureSurface, StructureAnalysisDocument и RoomPlan. |

## Координаты и обработка

Внутренняя геометрия — метры, вертикаль Z. При импорте выбираются мм/см/м и ось Y/Z; исходное смещение сохраняется в ImportMetadata.

Кадр симуляции хранит время и позу датчика; его точки уже находятся в общей системе сцены. Точки импортов приведены к метрам и Z вверх, преобразование объекта ScanTransform применяется при оценке проекта.

Облако точек для отображения может прореживаться; сохранённые исходные данные не должны молча заменяться прореженными.

При отсутствии фактической локализации не заявлять метрически точное объединение сканов движущегося физического LiDAR.

## Структура исходного кода

Фактическое решение: SubTerra (WPF), SubTerra.Tests (xUnit), SubTerra.Diagnostics (CPU-замеры). В приложении: Models, Services, Simulation, Rendering, Navigation, ViewModels, Views и Themes. Файл решения — SubTerra/SubTerra.sln.

# 8 Этапы разработки

| Этап | Работы | Результат / критерий перехода |
| --- | --- | --- |
| Э0. Подготовка | Репозиторий; сборка на Windows; интерфейс; документация проекта. | Приложение стартует на целевом компьютере. |
| Э1. Симуляция | Геометрия тоннеля; трассировка лучей; базовые параметры и виртуальный датчик. | Видно, что разные положения датчика формируют разные сканы. |
| Э2. Работа с картой | 3D-визуализация; управление; счётчики; сохранение и загрузка. | Может быть продемонстрирован полный сеанс MVP. |
| Э3. Проверка | Тесты, обработка ошибок, замеры нагрузки, документация пользователя. | Пройдены критерии из раздела 9. |
| Э4. Анализ помещений | Реализованы плоскости, ручные правки комнат и проёмов, группы предметов, совмещение и коллекция помещений с названиями этажей. Следующий шаг — проверка на реальных сканах. | Проверка на реальном скане с контрольными размерами; сохранение, восстановление и история правок. |
| Э5. Оборудование и ИИ | Проверка SDK 3DeVOK MQ и адаптера; выбор ONNX-модели и тестовых данных. Работы зависят от оборудования и качества входных данных. | Результаты геометрии, нейросети и симуляции различимы; оператор проверяет распознанные классы. |

Сроки этапов команда определит с учётом учебного графика, количества участников и доступного оборудования. Таблица задаёт порядок работ; календарный план составляется отдельно.

# 9 Проверка готовности

## Контрольные проверки

| Тест | Проверка | Критерий успешности |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Запуск без подключённого датчика и сети | Приложение открывается и предлагает симуляцию. |
| T-02 | Изменение дальности и направления лучей | Количество/геометрия возвращаемых точек меняются ожидаемым образом. |
| T-03 | Запуск — пауза — продолжение | Во время паузы облако не увеличивается; при продолжении — увеличивается. |
| T-04 | Очистка карты | Точки и связанные показатели сбрасываются без перезапуска. |
| T-05 | Вращение 3D-сцены и масштабирование | Карта доступна с разных углов, интерфейс не блокируется. |
| T-06 | Сохранение и повторная загрузка | Число точек и выбранные контрольные координаты совпадают в допустимой погрешности формата. |
| T-07 | Повреждённый или пустой файл | Пользователь получает объяснение ошибки; программа остаётся работоспособной. |
| T-08 | Демонстрационные объекты, если реализованы | Метки обозначены как синтетические и не выдаются за результат работы ИИ. |
| T-09 | Восстановление, сборка и тесты | dotnet restore SubTerra/SubTerra.sln --locked-mode, затем Release build --no-restore и test SubTerra.Tests/SubTerra.Tests.csproj --configuration Release --no-build --no-restore успешно завершаются в Windows с SDK .NET 9. |
| T-10 | Длительная работа | При демонстрационном сканировании нет неконтролируемого увеличения памяти и зависаний; результаты фиксируются в отчёте. |

## Демонстрация прототипа

Запустить Subterra на ноутбуке без физического LiDAR.

Выбрать модель тоннеля и отобразить исходное положение виртуального датчика.

Начать сканирование, затем изменить положение датчика и наблюдать изменение 3D-карты.

Остановить процесс; повернуть и приблизить карту; показать счётчики. Если добавлены демонстрационные объекты, показать их метки.

Сохранить сессию, перезапустить приложение и загрузить результат.

Показать реестр ограничений MVP и дорожную карту подключения LiDAR и ИИ.

# 10 Риски и ограничения

| Риск / ограничение | Следствие | Мера |
| --- | --- | --- |
| SDK и версии комплекта MQ не зафиксированы | Поддержка файлов не подтверждает возможность прямого захвата или точность конкретного комплекта. | Зафиксировать ревизию MQ, прошивку, Studio, SDK и паспортные параметры перед аппаратной интеграцией. |
| 2D вместо 3D | Один проход датчика даёт срез, а не объём. | Проверить тип сканирования и способ движения/позиционирования. |
| Потеря положения датчика | Объединение сканов может давать деформации. | Для MVP использовать известную виртуальную позу; отдельно проектировать SLAM. |
| Ошибки распознавания | Ложные или пропущенные находки. | Показывать уверенность, хранить подтверждение оператора, тестировать модель. |
| Съёмка людей | Риски обработки персональных данных. | Локальная обработка, ограниченное хранение, соблюдение применимых требований. |
| Пыль, вода, отражающие поверхности | Неустойчивость реальных сканов. | Тесты в конкретной среде после подключения датчика. |
| Представление прототипа как спасательной системы | Риск неправильного применения. | Обозначать текущую версию как учебный прототип и объяснять границы её применения. |

Текущая версия предназначена для обучения и проверки программных решений. Её точность и надёжность для спасательных работ, промышленного контроля и геодезических измерений не подтверждены. Для применения на реальных опасных объектах потребуются отдельные испытания и подготовка оборудования.

# 11 Возможности развития

Возможные направления развития — программа для анализа сканов, услуги обследования технических помещений и тоннелей, а также учебный комплект для демонстрации LiDAR. Спрос и подходящую модель продаж ещё предстоит проверить.

| Гипотеза | Как проверить |
| --- | --- |
| Малому предприятию нужна понятная 3D-карта труднодоступных участков. | Провести интервью с 5–10 потенциальными пользователями и подтвердить реальный сценарий применения. |
| Клиент готов платить за отчёт обследования, а не за отдельную программу. | Предложить пробный отчёт по тестовому объекту и выяснить желаемые формат, точность и цену. |
| ИИ-классификация экономит время при разборе видеоматериалов. | Сравнить ручную разметку и проверенные результаты модели на одном датасете. |

Перед расчётом стоимости продукта или обследования нужно измерить точность картографирования, устойчивость оборудования и время работы оператора. Для учебного прототипа доходность не является критерием готовности.

# 12 Команда и документация

## Распределение задач

Архитектура и C#: структура решения, интерфейсы, тесты и интеграция.

3D-визуализация: WPF, камера, облако точек и управление.

Алгоритмы и данные: виртуальная сцена, лучи, импорт и экспорт.

Документация и проверка: инструкции, тестовые сценарии и демонстрация. Один участник может совмещать роли.

## Открытые вопросы

| Вопрос | Текущий статус / действие |
| --- | --- |
| Сканер и версии аппаратного комплекта | Целевой сканер — 3DeVOK MQ. Ревизия, прошивка, версия Studio и SDK требуют подтверждения по фактическому комплекту; прямой драйвер не реализован. |
| Форма физического носителя | Не определена: ручное сканирование, стационарный штатив или робот-платформа. |
| Объекты поиска | Предварительно: человек, рюкзак, оборудование, препятствие; уточнить реальные классы. |
| Метод определения положения | В MVP — известная виртуальная поза; реальная локализация требует отдельного решения. |
| Метрики промышленного применения | Будут определены с заказчиком: точность, повторяемость, время осмотра, цена обследования. |

## Документация к прототипу

README с требованиями к системе, инструкцией сборки и запуска.

Фактическая структура решения и формат данных описаны в проекте и руководстве; план развития — docs/implementation-plan.md.

Руководство пользователя с примером полного сканирования.

Набор демонстрационных данных и автоматические тесты.

Протокол проверки MVP и список известных ограничений.

# Приложение А Обмен данными

## Интерфейс источника сканирования

IScanFrameSource.ReadFramesAsync(ScanRequest, CancellationToken) выдаёт IAsyncEnumerable<ScanFrame>. IScanSource дополнительно предоставляет GenerateAsync. ScanFrame хранит Timestamp, Pose, Progress и Points; отдельного SourceId в нём нет. Импорт PLY/ASC обрабатывается ScanImporter и не требует виртуальных кадров.

## Пример manifest.json для частичного сеанса симуляции

{

"SchemaVersion": 1,

"SourceType": "simulation",

"CoordinateUnit": "m",

"ScenarioId": "aurora",

"SceneVersion": 3,

"Settings": {

"RangeMeters": 20, "RaysPerFrame": 720,

"FrameCount": 180, "Seed": 42,

"StartProgress": 0, "FrameIntervalMilliseconds": 100

},

"FrameCount": 1,

"PointCount": 0,

"Adjustments": [], "Annotations": []

}

Это пример manifest.json симуляции: один полученный кадр без отражений при плановых 180 кадрах; кадр находится в frames.bin. Импортированные проекты используют схемы 5–10 по содержимому. Разметка, комнаты и ручные правки сохраняются отдельно от исходников.

## Будущее подключение ИИ

Детекция изображения не равна определению пространственных координат. Чтобы поместить найденный объект на 3D-карту, потребуются согласование времени, калибровка камеры относительно LiDAR и алгоритм связывания изображения с пространственными измерениями. До завершения этого этапа интерфейс может отображать находку в журнале с кадром, но не должен утверждать её точное положение на карте.

# Приложение Б Термины и полезные материалы

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| LiDAR | Метод измерения расстояний с использованием лазерного излучения и отражённых сигналов. |
| Облако точек | Набор измеренных пространственных координат, описывающих наблюдаемые поверхности. |
| Ray casting | Вычисление пересечений направленных лучей с геометрией виртуальной сцены. |
| SLAM | Одновременное построение карты и оценка положения устройства. |
| Инференс | Применение уже обученной модели машинного обучения к новым данным. |
| MVP | Минимальная работающая версия, проверяющая основные функции и риски. |
| PLY | Формат хранения трёхмерной геометрии, в том числе точечных данных. |

## Полезные материалы

Microsoft — поддержка версий .NET
https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy

Helix Toolkit — документация
https://helix-toolkit.github.io/helix-toolkit/develop3/

ONNX Runtime — работа с C#
https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-csharp.html